任务书

| 题 目 (包括副标题) | 低压配电柜的设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 1．企业研修论文（设计）课题任务的内容和要求： |  |  |
| （包括原始数据、技术要求、工作要求以及图纸、实物等要求） 工作要求： (1) 掌握GGD低压配电柜的整体构造与技术要求； (2) 设计图纸模型； (3) 准备配电柜与元器件的物料； (4) 完成柜体内的元器件安装； (5) 资料检索； (6) 完成设计低压配电柜的调试与运行。 |  |  |
| 2．企业研修论文（设计）工作进度计划： |  |  |
| 周 次 |  | 工作内容 |
| 早进入阶段 第一周（2013年10月14-20日） 第二周（10月21-27日） 第三周（10月28-11月3日） 第四周（11月4-10日） 第五周（11月11-17日） 第六周（11月18-24日） - 八周（11月25-12月8日） - 第九、十周（12月9-22日） 第十一、十二周（12月23日-2014年1月5日） |  | 了解此设计的基本概念及体系结构，收集课题相关资料，撰写开题报告 熟悉了解各种型号的低压配电柜，并深入了解GGD型号的低压配电柜 开始制定设计低压配电柜的方案 画出原理图、系统图、平面布置图 将设计图纸比例加工制作柜体 初步完成设计框架 柜子调试、完善与运行 设计资料的整理，撰写论文 基本完成设计，并完成论文初稿 修改、完成论文， 准备论文答辩 |

教研室（学科组）主任签字：    陈强