全文联系QQ17304545 微信：17304545  微信：LUNWEN668

- 摘要

随着我国国民经济持续高速增长，基建投资项目的不断增加，建筑施工队伍和建材生产企业也随之大量发展。但由于对施工质量未能进行有效地控制，重大工程质量事故时有发生，给国家和人民的生命财产造成重大的损失和危害，也给社会带来消极影响。影响质量的因素存在于施工工程中的各个环节，施工时材料的质量差异、施工工艺的改变、天气环境的变化、施工设备的磨损等。都会产生质量变异。造成质量事故。工程施工质量对国民经济的发展，提高企业信誉和经济效益，以及避免对国家和人民财产带来损失都具有重大的意义，因此加强工程的施工质量管理，提高工程施工质量水平就显得极其重要。本文将主要就如何做好施工阶段的质量控制进行研究，提出建立和完善建筑工程质量管理与控制的措施与建议。

关键词 施工阶段；质量控制；建筑管理

- Abstract

As China's sustained and rapid economic growth, investment in infrastructure projects continues to increase, the construction team and building materials production enterprises are also a large number of development. But due to the effective control of the construction quality failure, serious quality accident occurs, causing losses and dangerous to the country and the people's life and property, but also bring the negative influence to the society. All aspects of the factors affecting the quality of existence in construction engineering, construction materials quality difference, construction technology, the change of weather changes in the environment, construction equipment wear etc.. Will produce quality variation. Cause quality accident. The development of engineering construction quality of the national economy, improve the credibility of enterprises and economic benefits, and avoid has great meanings to the country and people's property damage, thus strengthening the construction project quality management, is to improve the construction quality level is extremely important. This paper will focus on how to do research on the quality control in construction stage, the author puts forward some measures and suggestions to establish and perfect the quality management and control of construction project.

Keywords  Construction stage  quality control  construction management

目       录

摘要	II

Abstract	III

1 绪论	1

1.1 研究背景与意义	1

1.2 文献综述	1

2 施工阶段质量管理与控制概述	3

2.1施工阶段质量控制的概念	3

2.3 工程项目质量控制的内容与原则	5

2.3.1 工程项目质量控制的内容	5

2.3.2 工程项目质量控制的原则	6

3 施工阶段质量管理存在的风险	7

3.1 建设单位方面质量风险	7

3.2 施工单位方面质量风险	7

3.3 资金管理漏洞	8

3.4 技术的因素	8

3.5 外部风险	8

4 完善施工阶段质量控制建议	9

4.1 建立质量管理体系	9

4.2 建立施工阶段质量控制的保障制度	9

4.3 建立施工阶段质量控制的技术管理保障措施	9

结论	11

致谢	12

参考文献	13

- 参考文献

[1] Naomi Garnett, Simone Pickrell. Benchmarking for construction: theory and practice. Construction Management and Economics，2000(18):55-63.

[2] 郑周练，赵长荣，崔碧海，王慰佳.建筑安装工程质量的模糊评定[N].重庆建筑大学学报，2000，22(增刊)：113-117.

[3] 李田. 高层结构质量评定方法的研究[N].建筑结构学报,1997,18(2):46-51.

[4] 刘迎心，李清立.建筑工程质量的一种评价方法[N].北方交通大学学报,1998,22(1):92-95.

[5] 郝明.大型房地产项目的风险性分析[J].经济师, 第3期，2001年.

[6] 彭志奇、于亚伦.房地产开发投资风险决策方法述评[J].技术经济, 第3期，2001 年.

[7] 毕宝德.21世纪中国房地产业的五大特征[J].中国房地信息,第1期， 2000年.

[8]吕忠诚.浅谈房地产开发项目可行性研究[J].网络财富, 第11期，2010年.

[9] 孙妍.房地产开发项目可行性研究[J].辽宁建材, 第3期，2010年.

[10] 周全、王文进、曹蕾、张小涛.房地产开发项目可行性研究[J].水利与建筑工程学报,第2期，2010年.

[11] 林秀钦.浅谈房地产开发项目可行性研究的意义[J].山西建筑,第14期，2009年.

[12] 尹俊.浅谈房地产开发风险[J].中外建筑, 第11期，2010年.